## Slide 1: “基于Web2.0的合作式学习平台”案例
湖南大学 信息科学与工程学院
边耐政
nbian@hnu.edu.cn

## Slide 2: 主题
案例介绍
案例使用
案例推广
案例改进

## Slide 3: 1.案例介绍
McKinsey的调查报告：
“中国的教育系统更强调理论。中国的工程类毕业生与欧美毕业生相比，几乎没有任何实际项目经验和团队精神。”
“做中学”可以解决这些问题

## Slide 4: 1.案例介绍
2005年，湖南大学软件学院聘请前微软亚洲研究院架构师凌小宁博士指导软件工程专业教学；
2006年，湖南大学软件学院组织5名骨干教师赴微软亚洲工程院实训2周；
2006年秋季选拔39名软件工程专业学生尝试“做中学”；
2007年软件工程专业全体学生参与“做中学”，并坚持至今！
该案例是其中一届某组学生“做中学”的全过程记录。

## Slide 5: 1.案例介绍
案例内容包括两大类120多份文档：
  项目过程文档（约120份）
  1-18周计划、周任务、小组会议纪要和各阶段项目相关文档
  项目正式文档（33份）
    从过程文档抽取的需求说明书、功能说明书、开发计划、数据库设计文档、详细设计文档、用户手册、测试文档等

## Slide 6: 1.案例介绍
项目过程文档
  《第一周》
  《小组任务分工》
  《角色任务说明》
  《第一次会议记录》
  《第二次会议记录》
  《第二周》
  《考勤表（模板）》
  《任务管理表（模板）》
  《需求场景分析》
  《项目计划说明书》
  《第三次会议记录》
  《第四次会议记录》
  《项目经理周报》
  《第三周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《需求场景分析》
  《第五次会议记录》
  《第六次会议记录》
  《需求说明书1.0》
  《第四周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《需求用例图任务分配方案》
  《需求说明书1.01》
  《第七次会议记录》
  《第五周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《需求说明书1.02》
  《需求说明书1.03》
  《第八次会议记录》
《第六周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《需求说明书2.0》
  《功能说明书1.0》
  《需求IPO表说明书2.0》
  《第九次会议记录》
  《第七周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《模块页面统计》
  《功能说明书1.01》
  《数据库设计说明书1.0》
  《经验值与等级的对应关系》
  《第十次会议记录》
  《第八周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《帖子评分标准算法》
  《测试用例编写分配方案》
  《数据库设计说明书1.01/1.02/1.03》
  《第十一次会议记录》
  《第九周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《测试工作规范》
  《测试用例编写分配方案》
  《测试计划》
  《测试用例》
  《页面设计规范》
  《编码规范》
  《积分规则》
  《详细设计》
  《第十二次会议记录》
《第十周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第十一周》
  无文档（期中考试）
  《第十二周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《页面审核结果》
  《第十三周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第十四周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第十三次会议记录》
  《第十五周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第十三次会议记录》
  《功能说明书1.02》
  《第十六周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第十七周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第一轮测试报告》
  《第一轮Bug修复》
  《第十八周》
  《个人周任务计划》
  《个人周任务总结》
  《第二轮测试和Bug修复》
  《第三轮测试和Bug修复》
Notes: 说明：
1、需求场景分析，类似于敏捷开发的用户故事，只是更侧重于系统拟解决的真实问题描述；可简化为口头讨论，不一定撰写文档；
2、需求说明书围绕用例进行描述，包括各个用例的步骤（流程）分析和说明；
3、功能说明书则以界面设计为主，敏捷开发中原型可以替代，不一定撰写文档；
4、IPO表在不涉及复杂算法的系统设计时，可以不要。例子的内容，可以规范界面数据、数据库设计，以及作为软件测试的输入输出依据。一般不建议撰写；
5、软件测试课程如果单列一门课，可以简化测试用例的编写，仅仅从需求文档的功能清单和软件可用性角度作验收要求即可，因此只写测试报告就可以了；
6、fan

## Slide 7
《需求场景分析》，类似于敏捷开发的用户故事，只是更侧重于系统拟解决的现实问题描述；可简化为口头讨论，不一定撰写文档；
《功能说明书》则以界面设计为主，敏捷开发中原型可以替代，不一定撰写文档；
《IPO表》在对不涉及复杂算法的系统进行设计时，一般不建议撰写；
软件测试课程如果单列一门课，可以简化测试文档的编写，严格验收要求即可，一般只写《测试报告》即可。
《详细设计文档》主要是类的设计说明，包括类的关系、类的数据成员、类的方法等。文档编写比较费时，我们目前用UML的类图、顺序图替代。
1.案例介绍

## Slide 8: 1.案例介绍
项目正式文档
《项目开发计划》
  《项目开发计划（初版）》
  《项目开发计划（调整版）》
  《项目规范文档》
  《软件项目开发-规范概述》
  《软件项目开发-团队开发规范》
  《软件项目开发-控件命名规范》
  《软件项目开发-代码规范(C#)》
  《软件项目管理-网站项目管理规范手册》
  《编码规范》
  《页面设计规范》
  《需求说明书》
  《需求说明书(1.01)》
  《需求说明书(1.02)》
  《需求说明书(1.03)》
  《需求说明书(2.0)》
  《需求IPO表说明书(2.0)》
《功能说明书》
《功能说明书1.0》
《功能说明书1.01》
《功能说明书1.02》
《数据库设计文档》
《数据库实体设计说明书（1.0）》
《数据库实体设计说明书（1.01）》
《数据库实体设计说明书（1.02）》
《数据库实体设计说明书（1.03）》
《详细设计文档》
《详细设计说明书1.01》
《积分规则文档》
《项目测试文档》
《项目测试计划（1.0）》
《项目测试计划（1.01）》
《测试工作规范》
《测试用例编写分配方案》
《测试用例》
《测试报告》
《用户手册》
《用户使用手册（1.0）》

## Slide 9: 2.案例使用
适用场景：
  十六周团队项目
  16-18周贯穿整个学期，配套《软件工程导论》
  四周团队项目
  集中实践，辅以少量理论讲授

## Slide 10
2.1 十六周团队项目
周数 | 工作内容 | 答疑/评审安排
1 | 分组和角色确定项目选择，每个项目2页纸需求描述 | 
2 | 与提供需求教师沟通需求 | 每个组自行联系指导老师，2课时
3 | Excel原型会议第一次（可自主采用其他展现形式） | 
4 | Excel原型会议第二次（可自主采用其他展现形式） | 每个组自行联系指导老师，2课时 小班讨论课展示，每个班2课时
5 | HTML原型 | 
6 | HTML原型评审（里程碑-1） | 每个组自行联系指导老师，2小时
7 | 迭代开发计划评审（里程碑-2） | 
8 | 数据库设计评审（里程碑-3） | 小班讨论课评审，每个班2课时

## Slide 11
2.1 十六周团队项目
周数 | 工作内容 | 答疑/评审安排
9 | 第一次迭代开发：编写系统用例总图编写该迭代的主要业务功能的活动图、类图和顺序图 | 理论课堂上教师点评
10 | 第一次迭代开发评审（里程碑-4） | 每个组自行联系指导老师，2课时
11 | 第二次迭代开发：编写该迭代的主要业务功能的活动图、类图和顺序图 | 
12 | 第二次迭代开发评审（里程碑-5），开发人员资格申请 | 小班讨论课展示，每个班2课时
13 | 第三次迭代开发编写该迭代的主要业务功能的活动图、类图和顺序图 | 
14 | 第三次迭代开发评审（里程碑-6），开发人员资格审查 | 每个组自行联系指导老师，2课时
15 | 用户手册和测试报告的编写和评审 | 
16 | 部署服务器，程序稳定期 | 小班讨论课展示，每个班2课时
 | 项目最终验收（里程碑-7） | 验收4小时，所有老师参加

## Slide 12
2.1 十六周团队项目
周数 | 工作内容 | 提交文档及其他
1 | 分组和角色确定项目选择 | 角色分工名单
4 | Excel原型会议第二次（可自主采用其他展现形式） | 提交原型文件
6 | HTML原型评审（里程碑-1） | 提交原型文件
7 | 迭代开发计划评审（里程碑-2） | 提交评审后修改的迭代开发计划，提交你需求文档
8 | 数据库设计评审（里程碑-3） | 提交评审后修改的数据库设计文档
9 | 第一次迭代开发：编写系统总的用例图编写该迭代的主要业务功能的活动图、类图和顺序图 | 提交总的用例图、该次迭代的活动图、类图和顺序图
11 | 第二次迭代开发：编写该迭代的主要业务功能的活动图、类图和顺序图 | 提交该次迭代的活动图、类图和顺序图
13 | 第三次迭代开发：编写该迭代的主要业务功能的活动图、泳道图、顺序图和类图 | 提交该次迭代的活动图、类图和顺序图
16 | 部署服务器，程序稳定期 | 提交用户手册和测试报告
17 | 项目验收（里程碑-7） | 提交所有源代码和SQL文件
*每周一每个人需提交上周总结和本周计划，每个组需提交上周本组会议记录，每个组需提交本组上周总结和本周计划。

## Slide 13: 2.1 十六周团队项目
三门课一个成绩：《软件工程导论》、《软件设计与实现》和《软件文档写作》。同期开设《JavaEE应用与开发》，同一个项目。
考核方式
  总成绩=实践成绩(50%)+考试成绩(50%)
  实践成绩由团队分和个人分组成。团队分占35%，个人分占15%
  个人凭贡献享受团队分：某同学团队分= 团队分 *贡献系数

## Slide 14: 2.1 十六周团队项目
编号 | 团队分罚分情况 | 罚分额度 | 备注
1 | 未在每周的周一16点（下午4点）前上传本组上一周会议记录 | 0.5分/次 | 
2 | 未在每周的周一16点（下午4点）前上传个人上一周周报 | 0.25分/人次 | 如果有X位成员未上传将扣除0.25*X分
3 | 未在每周的周五16点（下午4点）前PM下达组员的下周工作计划 | 0.25分/人次 | 如果有X位成员未上传将扣除0.25*X分
4 | 上传的文档空洞无物敷衍了事者 | 0.25分/次 | 文档内容将公示
5 | 团队未在截止时间前上传阶段性提交物的截止时间为每次评审前一天的下16点（午4点）前 | 1分/次 | 例如：数据库设计结束没有提交数据库设计文档的。
6 | 考勤未到 | 0.5分/人次 | 由值班老师提交名单
7 | 验收质量罚分，根据测试报告bug数和验收测试bug数（3倍） | 1分/Bug 5分/功能缺失 | 包括bug扣分和功能点扣分。

## Slide 15
2.2 四周团队项目
周数 | 教学安排 | 
 | 起始时间 | 教学内容
第 一 周 | 周一 8:00-9:40 | 需求分析；Excel表创建原型（授课）
 | 周一10:00-11:40 | 讨论教师提供需求并记录问题，尝试用Excel表创建原型
 | 周一 14:30-16:10 | 讨论、分析需求
 | 周一 16:30-18:10 | 使用Excel表创建原型
 | 周二 8:00-9:40 | 用户体验和可用性（授课）
 | 周二 10:00-11:40 | 使用Excel表创建原型
 | 周二 14:30-16:10 | 使用Excel表创建原型
 | 周二 16:30-18:10 | Excel原型评审（里程碑-1）
 | 周三 8:00-9:40 | UI技术（HTML/CSS/JS）
 | 周三 10:00-11:40 | Excel原型修改完善
 | 周三 14:30-16:10 | UI创建
 | 周三 16:30-18:10 | UI创建
 | 周四 8:00-9:40 | UI创建
 | 周四 10:00-11:40 | UI创建
 | 周四 14:30-16:10 | 原型初审（里程碑-2）
 | 周四 16:30-18:10 | UI修改
 | 周五 8:00-9:40 | UI修改
 | 周五 10:00-11:40 | UI修改
 | 周五 14:30-16:10 | UI评审
 | 周五 16:30-18:10 | 原型评审（里程碑-3）

## Slide 16
2.2 四周团队项目
周数 | 教学安排 | 
 | 起始时间 | 教学内容
第 二 周 | 周一 8:00-9:40 | 敏捷开发（授课）
 | 周一10:00-11:40 | 数据库技术
 | 周一 14:30-16:10 | 迭代开发计划编写
 | 周一 16:30-18:10 | 迭代开发计划评审，修改（里程碑-4）
 | 周二 8:00-9:40 | 数据库设计（授课）
 | 周二 10:00-11:40 | 数据库设计
 | 周二 14:30-16:10 | 数据库设计
 | 周二 16:30-18:10 | 数据库设计文档编写
 | 周三 8:00-9:40 | 数据库评审（里程碑-5）
 | 周三 10:00-11:40 | 数据库修改
 | 周三 14:30-16:10 | 开发技术
 | 周三 16:30-18:10 | 开发技术
 | 周四 8:00-9:40 | 第一次迭代开发、测试
 | 周四 10:00-11:40 | 第一次迭代开发、测试
 | 周四 14:30-16:10 | 第一次迭代开发、测试
 | 周四 16:30-18:10 | 第一次迭代开发、测试
 | 周五 8:00-9:40 | 第一次迭代开发、测试
 | 周五 10:00-11:40 | 第一次迭代开发/提交代码
 | 周五 14:30-16:10 | 第一次迭代开发/阅读代码
 | 周五 16:30-18:10 | 端午节放假

## Slide 17
2.2 四周团队项目
周数 | 教学安排 | 
 | 起始时间 | 教学内容
第 三 周 | 周一 8:00-9:40 | 端午节放假
 | 周一10:00-11:40 | 
 | 周一 14:30-16:10 | 
 | 周一 16:30-18:10 | 
 | 周二 8:00-9:40 | 软件工程技术新趋势
 | 周二 10:00-11:40 | 第二次迭代开发、测试
 | 周二 14:30-16:10 | 第二次迭代开发、测试
 | 周二 16:30-18:10 | 第二次迭代开发、测试
 | 周三 8:00-9:40 | 第二次迭代开发、测试
 | 周三 10:00-11:40 | 第二次迭代开发、测试
 | 周三 14:30-16:10 | 第二次迭代开发、测试
 | 周三 16:30-18:10 | 第二次迭代/代码提交
 | 周四 8:00-9:40 | 第二次迭代/代码阅读
 | 周四 10:00-11:40 | 第二次迭代开发、测试
 | 周四 14:30-16:10 | 第二次迭代开发评审（里程碑-6）
 | 周四 16:30-18:10 | 第三次迭代开发计划调整
 | 周五 8:00-9:40 | 第三次迭代开发、测试
 | 周五 10:00-11:40 | 第三次迭代开发、测试
 | 周五 14:30-16:10 | 第三次迭代开发、测试。开发人员资格申请表提交
 | 周五 16:30-18:10 | 开发人员统一认定测试

## Slide 18
2.2 四周团队项目
周数 | 教学安排 | 
 | 起始时间 | 教学内容
第 四 周 | 周一 8:00-9:40 | 测试报告、用户手册编制规范
 | 周一10:00-11:40 | 第三次迭代开发、测试
 | 周一 14:30-16:10 | 第三次迭代开发、测试
 | 周一 16:30-18:10 | 第三次迭代开发、测试
 | 周二 8:00-9:40 | 第三次迭代开发、测试
 | 周二 10:00-11:40 | 第三次迭代开发、测试
 | 周二 14:30-16:10 | 第三次迭代/代码提交
 | 周二 16:30-18:10 | 第三次迭代/代码阅读
 | 周三 8:00-9:40 | 第三次迭代开发评审
 | 周三 10:00-11:40 | Bug修复
 | 周三 14:30-16:10 | Bug修复
 | 周三 16:30-18:10 | Bug修复（收服务器账户密码）
 | 周四 8:00-9:40 | 回归测试“助人为乐奖”申请表提交
 | 周四 10:00-11:40 | 回归测试
 | 周四 14:30-16:10 | 回归测试
 | 周四 16:30-18:10 | 回归测试（申请更新服务器）
 | 周五 8:00-9:40 | 测试报告、用户手册编制
 | 周五 10:00-11:40 | 测试报告、用户手册编制
 | 周五 14:30-16:10 | 验收（里程碑-7）
 | 周五 16:30-18:10 | 验收（评奖）

## Slide 19
2.2 四周团队项目
周数 | 工作内容 | 提交文档及其他
1 | 分组和角色确定项目选择 | 角色分工名单
4 | Excel原型会议第二次（可自主采用其他展现形式） | 提交原型文件-1
6 | HTML原型评审（里程碑-1） | 提交原型文件-2
7 | 迭代开发计划评审（里程碑-2） | 提交评审后修改的迭代开发计划， 提交你需求文档
8 | 数据库设计评审（里程碑-3） | 提交评审后修改的数据库设计文档
9 | 第一次迭代开发 | 
11 | 第二次迭代开发 | 
13 | 第三次迭代开发 | 
16 | 部署服务器，程序稳定期 | 提交用户手册和测试报告
17 | 项目验收（里程碑-7） | 提交所有源代码和SQL文件
*每周一每个人需提交上周总结和本周计划，每个组需提交上周本组会议记录，每个组需提交本组上周总结和本周计划。

## Slide 20: 2.2 四周团队项目
考核方式
  考核分为团队分和个人分，各占50%。
  个人最终得分=（个人分/50分）*团队分 + 个人分。
  （个人分/50分）即个人贡献系数，就是说，你的个人分越高，可以享受的团队分比例越高。

## Slide 21: 2.2 四周团队项目
团队分在50分基础上，依据下列考核进行扣分：
  文档不按时提交和文档质量不符合要求者，每次扣1分；
  未经同意擅离岗位者，每人次扣所在团队分0.1分；
  代码规范性检查，每处不规范扣0.5分（5分封顶）；
  迭代开发任务不能按时完成者，每次扣1分；
  程序Bug扣分：测试报告中的bug每个扣1分；测试报告中没有，验收时发现的bug扣3分（15分封顶）；
  程序功能缺失扣分：根据需求文档，程序功能每缺失1个扣5分。

## Slide 22: 2.2 四周团队项目
开发人员个人分为50分，非开发人员个人分在50分的基础上按照以下考核进行扣分：
  个人任务不能按时完成者，每次扣1分；
  未经同意擅离岗位者，每次扣当事人个人分1分；
  所负责文档没有及时提交或质量不符合要求者，每次扣1分。

## Slide 23: 3 案例推广
2008年组织湖南、广东、福建的10所高校的30多名教师推广“做中学”教学改革经验；
参与培训教师普遍反映：教学理念先进，教学效果良好，但实施成本很高—教师指导投入太大！
经过十年摸索，我们把教师指导的工作量减少到了相对很少！
2018年5月，我们在江西萍乡学院的信息与计算机工程学院的软件工程专业实施了4周“做中学”。
2019年，计划在湖南师范大学、西南民族大学推广“做中学”。

## Slide 24: 3 案例推广
萍乡学院第一批软件工程本科学生与湖南大学软件工程本科学生的区别：
师资水平
的差距
学生基础
的差距
理念
的差距
学习态度
没有差别

## Slide 25: 3 案例推广
4周课程，77个学生，13个组，提前1个月准备。
案例准备
（13个案例）
教师指导
培训
学生动员
分组
每个教师熟悉一个案例
学生提前学习案例技术

## Slide 26: 4.案例改进
将更多敏捷开发的内容整理后加入案例文档；
2018年采用《构建之法》的三阶段项目制：个人项目、结对项目和团队项目，2019年开始将分步整理三阶段项目制的个人项目和结对项目的文档；
2018年着手开发课程管理系统，支撑三阶段项目制的信息化管理，实现三阶段项目智能化管理，替代原来的仅仅只支撑团队项目的管理系统；
系统将采用迭代开发，每年完善，本校试用后开发给其他学校。争取2019年8月上线。
Notes: 1、迭代开发计划，α和β两个版本的验收；
2、个人项目判分标准和结对标准判分标准的探索；
3、代码重复度的自动审查，多个助教自动分工，以及分数平衡；
4、模板化16周和4周各阶段任务，并基于模板个性化定制流程和任务。

## Slide 28
谢谢聆听！